委托编号：YZCG-25GZ00131

2025年森林资源巡护林道建设

竞

价

文

件

项目编号：0835P255001311

委托单位：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

采购代理机构：广东元正招标采购有限公司

发布日期：2025年6月5日

温馨提示

- 本项目为全程网上竞价，竞价人按照竞价文件的规定在南方采购交易平台（网址：http://j.eebidding.com）进行各项操作，如遇到技术问题，请咨询平台技术支持，联系电话：020-87258495-925、926、927。

- 如竞价人首次在南方采购交易平台参与竞价项目，请先在平台上进行免费注册。关于注册和报名的有关指引，请查阅南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

- 公开竞价项目，竞价人网上报名后（邀请竞价项目，则在被邀请后），登录平台，在工作台的“报名信息”功能中，下载获取本项目的竞价文件，如报名需要审核的，则按照竞价文件的“报名文件格式”要求编制并上传报名文件，项目负责人审核通过后，方可参与该项目竞价活动。

- 项目如需缴纳报名费的，竞价人通过平台在线支付方式缴纳报名费。项目如需递交保证金的，竞价人通过平台在线支付方式递交保证金，保证金在竞价活动结束后按原支付路径无息退回。

- 项目如需提交竞价方案的，竞价人应根据竞价文件“竞价方案格式”的要求，提前编制好竞价方案，网上竞价时先提交方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价。

- 网上报价大厅将于竞价开始前30分钟向符合条件的竞价人开放，如无另行说明，竞价人在竞价开始前15分钟内务必进入网上报价大厅，做好竞价准备。

- 南方采购交易平台记载了用户参与项目竞价的全部操作记录，其中包含用户名、机器码、IP地址、微信或支付宝的支付号（如需要缴纳报名费或递交保证金的）。

- 代理机构的法律地位决定了其对竞价人上传的报名文件（如需要）、竞价方案（如需要）的相关资料真伪不做出判断，如竞价人发现相关资料被盗用或复制，建议竞价人遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非竞价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以竞价文件为准）

目   录

第一部分  竞价邀请函	4

第二部分  采购项目内容	7

第三部分  竞价人须知	9

一、竞价规定及方法	9

二、成交候选人的推荐	9

三、竞价保证金	10

四、成交服务费	10

第四部分  合同书格式	11

第五部分  报名文件格式	16

第六部分  竞价方案格式	23

第一部分  竞价邀请函

一、项目基本情况

项目编号： 0835P255001311

项目名称：2025年森林资源巡护林道建设

采购预算：人民币327591.91元。

最高限价（总价）：人民币327591.91元。本项目为总价包干，报价应为人民币含税全包价。

采购需求：

| 采购内容 | 服务期限 | 日常维护 |
| --- | --- | --- |
| 2025年森林资源巡护林道建设 | 自签订合同之日起至2025年8月31日止 | 项目建设完成后进行日常维护两次（项目验收合格之日起一年） |

注：1.竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价；

2.竞价人报价不得高于最高限价，否则将作无效报价处理；

3.本项目报价均为含税价。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供声明函，并加盖公章）；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.竞价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，上传的报名文件中必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）扫描件（加盖竞价人公章）。

3.竞价人必须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程总承包三级或以上资质。（资质证书在有效期内，上传的报名文件中提供资质证书扫描件）。

4.竞价人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（证书在有效期内，上传的报名文件中提供证书扫描件）

5.竞价人拟担任本工程项目负责人的人员具有市政公用工程专业二级或以上注册建造师，且项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。（证书在有效期内，上传的报名文件中提供证书扫描件及竞价截止时间当月之前近六个月内任意一个月在竞价人单位缴纳社保凭证扫描件）。

6.竞价人拟派的专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）。（证书在有效期内，上传的报名文件中提供证书扫描件及竞价截止时间当月之前近六个月内任意一个月在竞价人单位缴纳社保凭证扫描件）。

7.本项目不接受联合体竞价。

三、获取报名文件

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名后在工作台的“报名信息”中下载本项目的竞价文件，按报名格式文件要求制作报名文件，并在报名截止时间前通过工作台的“报名信息”中提交报名附件。经审核符合条件的潜在竞价人即可缴纳报名费，参与项目竞价。

报名方式：线上报名。

报名费：300.00元。

关于注册和报名，请详细阅读南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

四、报名及提交报名附件截止时间

竞价人于2025年6月10日17时30分前通过平台报名并上传报名文件。

五、报价开始及截止时间

项目网上报价开始时间为：2025年6月11日10时00分（北京时间）请竞价人提前15分钟进入网上报价大厅，做好报价准备。

报价截止时间：2025年6月11日11时00分（北京时间）。

六、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系

1.采购人联系人：郭先生

单位名称：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

联系方式：020-87031682

2.项目负责人：

单位名称：广东元正招标采购有限公司

地址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼08室

联系方式：曾工 020-87258495-511

联系邮箱：gdyz05@163.com

3.平台技术支持：

020-87258495-927(刘先生)

020-87258495-925(张小姐)

广东元正招标采购有限公司

2025年6月5日

第二部分  采购项目内容

一、项目概况

1.项目名称：2025年森林资源巡护林道建设。

2.最高限价：人民币327591.91元，其中包含绿色施工安全防护措施费16639.61元，绿色施工安全防护措施费为不可竞争费，按给定固定金额进行填报，不得更改该金额，否则其报价被无效响应。本项目为总价包干，报价应为人民币含税全包价。

3.项目期限：自签订合同之日起至2025年8月31日止。

4.日常维护：项目建设完成后进行日常维护两次（项目验收合格之日起一年）。

二、项目内容及要求

（一）建设地点

广东省龙眼洞林场良种基地凤凰山园区西侧上山林道（场部工区三林班4、7小班）；大水隆森林可持续经营试点项目展示区林道（筲箕窝工区二林班2、3、4小班）；水迳红锥自然教育径（筲箕窝工区四林班6、7-1小班）。

（二）建设内容

1.良种基地凤凰山园区西侧上山林道进行硬底化建设：长度705米，建设路面宽1米，路面铺设15厘米厚C20混凝土，并在部分路段安装10厘米宽橡胶减速带，保障通行安全与稳定性。

2.大水隆森林可持续经营试点项目展示区林道建设：长度970米，建设路面宽1米，完成路面平整及两侧枯死树木清理工作，部分路段安装碳化防腐木穿绳立柱扶手，搭建钢结构桥、钢楼梯，并设置宣传牌，打造兼具功能性与展示性的林道环境。

3.水迳红锥自然教育径提升建设：长度1475米自然教育径进行升级，部分路段安装碳化防腐木穿绳立柱扶手并实施钢加固处理，优化自然教育径的安全性与体验性。

4.项目验收合格后，将开展为期一年的两次日常维护工作，确保林道长期稳定运行。具体内容详见项目工程量清单（另册）和建设示意图（另册）。

(三)其他要求

1.竞价人按照相关技术规程对项目建设内容施工，按要求时间完成施工，做好全过程管理，包括施工日志、施工过程影像资料等（施工过程中做好施工记录，定期保存影像资料，根据采购单位要求需要提供）。

2.项目实施期间所有材料转运费用由成交人自行负责。

3.成交人不得将本项目转包，一经发现，采购人有权终止合同并追究其相关法律责任。

4.施工过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

5.完成项目所需设备在现场的保管由成交人负责，直至项目验收完毕。

6.项目验收合格后，将开展为期一年的两次日常维护工作，两次日常维护工作由采购人根据现场情况进行安排实施。

7.成交人配合做好项目验收工作（包括阶段验收和最终验收），完成后需提交所有施工资料包括2025年森林资源巡护林道建设项目施工文件、施工过程影像资料、验收报告及相关资料，所提供的纸质材料不能有涂改现象。

8.进场施工人员必须持证上岗，施工前组织安全培训，出现任何责任事故均由成交人承担。

三、付款方式

（一）双方签订合同，分四期支付项目款。成交人应在支付合同款项前提供合法等额发票等资金申请相关资料。

1.第一期：预付款，签订合同后10个工作日内，由成交人提出申请支付合同总价的50%。

2.第二期：项目实施进度达50%以上，采购人组织阶段性检查，符合要求由成交人提出申请，采购人在5个工作日内支付合同费用的20%。

3.第三期：成交人完成项目总量80%时，采购人组织阶段性检查，符合要求由成交人提出申请，采购人在5个工作日内支付合同费用的20%。

4.第四期：项目结束后，由成交人提交相关报告材料并经验收合格后，采购人在5个工作日内支付合同费用剩余的10%。

（二）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第三部分  竞价人须知

一、竞价规定及方法

- 竞价人应在报价开始前15分钟，进入南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）的报价大厅。

- 本项目不得少于3家竞价人报名参与竞价，不得少于3家竞价人递交报价（否则作为采购失败处理，项目负责人终止竞价）。

- 本项目采取一轮报价，按总价报价。竞价人报价务必认真考虑，慎重报价，报价一经提交，不得修改。竞价方案中的《报价一览表》的总报价与网上报价应保持一致，如出现竞价人的网上报价与上传的竞价方案中的《报价一览表》的总报价不一致的，按网上报价为准，并按此作为结算价格。

- 报价大厅由本项目的项目负责人主持，启动竞价后，请参与本项目的所有竞价人先上传竞价方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效报价，特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改。

- 待所有竞价人报价完成后或已到竞价结束时间，报价大厅报价结束，公布最低报价，竞价人通过“报价一览表”查看报价。竞价过程中提前离开的竞价人，可在竞价结束后登录平台查阅报价一览表。

- 竞价主持人结束竞价，即可离开网上报价大厅，具体竞价结果将在平台公布，请竞价人留意平台公告。

- 采购人根据项目实际情况，设定了本项目的采购预算，当竞价人的报价低于采购预算的60%时，应当在竞价结束后，2小时内提供成本分析说明及证明材料（包括但不限于设备材料等的原始发票、人工、税费等相关证明材料），以证明其报价合理性(在规定时间内发送gdyz05@163.com邮箱)。如竞价人无法提供或提供的成本分析说明不合理，采购人有权选取次低价者为中选人或重新进行竞价。同时该竞价人将被采购人列为黑名单，暂停其三个月内参与采购人举行的竞价活动。

二、成交候选人的推荐

本项目由采购代理机构对竞价方案进行合格性检查（即符合竞价文件规定为合格），竞价方案检查合格的报价为有效报价，对有效报价采取平均价成交（满分）原则，算术平均价=有效报价之和÷有效报价家数，价格得分=100-100*（｜投标报价-算术平均价｜÷ 算术平均价），价格得分最高为第一成交候选人，以此类推，推荐3位成交候选人（不足3家按实际家数推荐），最终确定1位成交人。

如推荐的3位成家候选人，其中前2名或全部3名的得分均相同，则按照价格低者为第1名，如果报价也相同，则依照报价时间先后顺序作为推荐成交候选人的先后顺序。

三、竞价保证金

本次不设保证金。

四、成交管理

一）成交服务费

本次竞价向成交人收取成交服务费，成交供应商向采购代理机构交纳成交服务费（定额收取人民币4,913.00元）。

说明：1）成交服务费以人民币支付；

- 成交服务费支付方式：采用银行划账形式；

- 成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：

开户名称：广东元正招标采购有限公司

开户银行：建行广州永福支行

银行账号：4400 1490 9070 5300 3335

注明用途：0835P255001311 成交服务费

二）申请发票

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在“工作台”—“成交管理”中找到成交记录，点击“申请发票”功能，选择开票类型：增值税普通发票电子票（适用于小规模纳税人），增值专用发票电子票（适用于一般纳税人），并填写必要的资料，同时上传服务费的支付凭证，点击保存，即可完成发票申请，电子发票将发送至报名人的电子邮箱。

三）成交通知书

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在【工作台】—【成交管理】中找到成交记录，在通知书栏位上点击“领取”，在通知书页面上打印或下载电子成交通知书，凭此通知书与采购人开展合同办理。

本竞价文件的解释权归“广东元正招标采购有限公司”所有。

第四部分  合同书格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同书

、

项目名称：

采购编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：       年    月    日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

按照《中华人同共和国民法典》规定，经双方协商一致，本着平等互利和诚实信用原则，一致同意签订本合同，内容如下：

一、合同金额

合同金额为（大写）：     （¥    元）。本项目为总价包干，报价应为人民币含税全包价。

二、服务内容及要求

详见第二部分采购项目内容

三、服务期间（项目完成期限）

自签订合同之日起至2025年8月31日止。

四、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1.在项目实施过程中，如甲方有咨询或异议，乙方应于3个工作日内予以答复。

2.有权检查乙方实施项目的进展情况，并提出整改意见。

3.甲方有权确定项目是否通过验收。

4.甲方负责协调乙方施工范围内的周边关系。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方应保证有充足的专业资源与人力资源支持本项目运行。

2.乙方在工作开始前及完成时都应及时通知甲方，并在施工过程中进行拍照留底，以便甲方及时检查施工质量及验收。

3.施工队由乙方负责组织和管理，并由乙方负责签订用工合同。有关施工队聘请人员的社保、工伤等所产生的费用由乙方负责，与甲方无关。施工过程产生纠纷由乙方负责。

4.乙方按照甲方通知具体时间完成相应的施工，按照甲方的技术要求施工，完成后书面申请甲方验收。

5.乙方严格遵守《广东省森林防火条例》等法律法规，切实做好动植物保护和森林防火工作，一旦出现山火必须及时扑救和报告甲方相关职能部门。

6.在施工作业期间严格遵守甲方的各项规章制度，认真做好森林防火与安全生产等工作，项目实施过程中，如乙方原因造成的森林火灾、安全生产事故，一切责任由乙方负责。

五、验收要求

1.项目验收与结算：由甲方组织检查验收，验收合格后根据验收报告结算。

2.乙方若未能按合同完成本项目，甲方有权拒付款项，并追究乙方相应责任；若乙方在履行本合同过程中造成施工人员责任事故、火灾等损失的，由乙方承担此责任。

3.乙方在工作开始前及完成时都应及时通知甲方，以便甲方及时组织检查施工质量及验收。

4.甲方在收到乙方的项目竣工验收申请后10个工作日内组织验收。

六、付款方式

详见第二部分采购项目内容

七、保密条款

1.甲乙双方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息，以及乙方在履行本合同过程中所获得或接触到的任何甲方内部数据资料和甲方提供的重要信息。

2.乙方认真贯彻执行国家有关保密工作的法令、法规及各项方针、政策、对本单位人员进行保密教育，提高本单位人员的保密意识，积极配合甲方做好保密防范工作。

3.乙方不得将与甲方合作的情况以任何方式公开宣传、报道，不得向任何单位或个人提供、泄露合作过程中知悉的保密信息。

4.乙方对双方合作产品的研制内容及技术实施各环节进行严格保密，不得以任何形式向外泄露。乙方不得擅自以任何方式复制相关资料，不通过普通邮政传递涉密文档，不在无保密措施的各种电话中谈论保密信息，不能私自保留任何与本项目有关的技术文档。乙方有责任对各类相关文档及软硬件进行强保密性管理，对有关资料的移交、销毁等相关处理均需要先得到甲方的同意。

5.乙方未经甲方同意情况下，不得私自将本合同涉及的项目工作转让给任何第三方。

6.乙方保密义务不因本合同变更、终止、解除而失效。

八、所有权、知识产权和使用权

1.乙方保证甲方在使用其服务及成果时不受第三方关于侵犯专利权、著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

九、违约责任

1.违约处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的直接经济损失，由违约方承担赔偿责任。

2.经济赔偿范围：

（1）甲方不按合同约定发出必要通知、确认、批准，不按合同约定履行各项义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为而导致乙方的经济损失。

十、争议解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、其它

1.本合同所有附件、竞价文件、报名文件、竞价通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同的生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份，甲方    份，乙方    份，具有同等法律效力，本合同经双方签字盖章后生效。

(本页无正文）

甲方：                                           乙方：

签约代表：                                       签约代表：

时间：  年  月  日                               时间： 年  月  日

第五部分  报名文件格式

（报名文件按照格式文件要求制作为一份PDF文件）

1.竞价人资格所要求资质证明文件：

竞价声明函

广东元正招标采购有限公司：

关于2025年森林资源巡护林道建设 （项目编号：0835P255001311），我方愿意参加竞价，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定：

我方声明具备以下的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

在本次竞价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。）对竞价文件中所有内容及竞价过程中所报的价格负责，并承诺，能提供满足（或优于）竞价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

项目负责人：

联系电话：

联系固话：

特此声明！

竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

竞价人名称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

2.竞价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，上传的报名文件中必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）扫描件（加盖竞价人公章）

3.竞价人必须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程总承包三级或以上资质。（资质证书在有效期内，上传的报名文件中提供资质证书扫描件）

4.竞价人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（证书在有效期内，上传的报名文件中提供证书扫描件）

5.竞价人拟担任本工程项目负责人的人员具有市政公用工程专业二级或以上注册建造师，且项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。（证书在有效期内，上传的报名文件中提供证书扫描件及竞价截止时间当月之前近六个月内任意一个月在竞价人单位缴纳社保凭证扫描件）

6.竞价人拟派的专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）。（证书在有效期内，上传的报名文件中提供证书扫描件及竞价截止时间当月之前近六个月内任意一个月在竞价人单位缴纳社保凭证扫描件）

7.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

（法定代表人）      现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

竞价人（加盖公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

附：法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广东元正招标采购有限公司

本授权书声明：人名是注册于（国家或地区）   的（竞价人单位名称）     的法定代表人，现任     职务，有效证件号码：        。现授权（姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就2025年森林资源巡护林道建设[项目编号为 0835P255001311]的竞价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

竞价人（加盖公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

附：被授权人身份证复印件

8.竞价承诺函

竞价承诺函

致：广东元正招标采购有限公司

关于贵司2025年森林资源巡护林道建设（项目编号：0835P255001311）的网上竞价活动，本签字人愿意参加报价响应，提供竞价文件中规定的服务，并承诺提交的文件和说明是准确的和真实的。

在本次竞价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。）对竞价文件中所有内容及竞价过程中所报的价格负责，并承诺，能提供满足（或优于）竞价文件中需求的规定，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

特此声明！

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应竞价人名称（加盖公章）：

日期：     年        月        日

第六部分  竞价方案格式

说明：1、制作的竞价方案要求使用PDF文件格式，文件大小应尽可能控制在20MB以内。

2、报名完成后，请报名人按照竞价文件格式编制竞价方案，竞价开始后，请各竞价人按要求上传竞价方案，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效报价。特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改。

3、竞价人须按本竞价方案格式的要求编制竞价方案，不得随意更改本竞价方案格式。

报价一览表

项目编号：0835P255001311

项目名称：2025年森林资源巡护林道建设

| 序号 | 报价内容 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年森林资源巡护林道建设 |  | 1.本项目为总价包干，报价应为人民币含税全包价。 2.总价包含绿色施工安全防护措施费16639.61元 |

注：

1.报价一览表必须加盖单位公章，否则视为无效报价；

2.竞价人报价不得高于最高限价，否则将作无效报价处理；

3.本项目报价均为含税价；

4.网上竞价开始后，先上传竞价方案（即：报价一览表），后进行报价，没有上传竞价方案的报价视同无效报价；

5.《报价一览表》中的总报价与网上竞价报价必须一致，如出现竞价人的网上报价与上传的《报价一览表》中的总报价不一致的，按网上竞价的金额为准，并按此作为结算价格。

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应竞价人名称（加盖公章）：

日期：  年     月     日

报价明细表（按项目工程量清单填报报价）

注：1. 此表为报价一览表的总报价的报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3. 报价人应列明按竞价文件所要求提供的各项内容的价格明细。

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应竞价人名称（加盖公章）：

日期：  年     月     日

采购要求响应表

在本次竞价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。）对竞价文件中所有内容及竞价过程中所报的价格负责，并承诺，能提供满足（或优于）竞价文件中需求的规定，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应竞价人名称（加盖公章）：

日期：  年     月     日